采购编号：SDBB（GC）-CS-20240242

本项目为预采购，存在取消或者终止采购的可能。

竞争性磋商文件

（工程类）

项目名称：泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路

建设采购项目

项目编号：SDGP370000000202402008837

标    包：A

采 购 人：泰山学院

代理机构：山东毕博项目管理有限公司

二○二四年十月

目     录

第一章  采购邀请	2

第二章  磋商须知	5

第三章  采购需求	23

第四章  磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	35

第五章  评审办法	37

第六章  合同草案	46

第七章  附件格式	67

# 第一章  采购邀请

山东毕博项目管理有限公司（采购代理机构）接受泰山学院（采购人）的委托就泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目进行采购，现邀请合格的供应商前来响应。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370000000202402008837；

项目名称：泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：50.461431万元；

采购需求：泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目，具体内容及要求详见本文件“第三章采购需求”。

二、供应商的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑本项目非专门面向中小企业采购；

£本项目专门面向中小企业采购；

- 本项目的特定资格要求：

3.1；具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- 3.2；拟担任本项目的项目负责人（项目经理）须为注册在本单位的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书B证；

4.根据财库（2016）125号文的规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单以及有重大违法记录（刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）等违法违规或失信主体，拒绝其参与政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.本项目不接受联合体响应。

三、磋商文件获取时间、地点和方式

时间：2024年10月30日08:30至2024年11月05日16:30（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：中国山东政府采购网（www.ccgp-shandong.gov.cn）。

方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在获取磋商文件时间内登录中国山东政府采购网（www.ccgp-shandong.gov.cn）进行供应商注册并备案（注册信息必须与网上报名供应商信息一致）。

竞争性磋商文件工本费：300.00元/份（售后不退）。

账户名：山东毕博项目管理有限公司

开户银行：建行济南泉城支行

账号：37050161904100001702

行号：105451000627

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

截止时间：2024年11月09日09时30分（北京时间）。

开启时间：同响应文件提交截止时间。

地    点：济南市历下区姚家街道花影路华润置地广场南区6区3栋1507室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：本项目为预采购，存在取消或者终止采购的可能。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：泰山学院

地    址：山东省泰安市东岳大街525号

联系方式：0538-6715159

2.采购代理机构信息

名    称：山东毕博项目管理有限公司

地　　址：济南市历下区姚家街道花影路华润置地广场南区6区3栋1505室

联系方式：0531-86019872/13280015699

3.项目联系方式

项目联系人：赵丹丹、孙洪宇

电　 话：0531-86019872/13280015699

# 第二章  磋商须知

## 第一节  磋商须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 泰山学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东毕博项目管理有限公司 |
| 3 | 供应商资格条件 | 详见“第一章 采购邀请”中“二、供应商的资格要求”。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 是否采用电子标 | £是 ☑否 |
| 7 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 8 | 预算金额 | 50.461431万元。 根据《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕35号）要求，特别提示：预采购项目存在取消和终止采购的可能性。 |
| 9 | 包别划分 | R本项目不分包； £本项目分为 个包，本包为 包，供应商参加多个包磋商的成交包数规定： /。 |
| 10 | 踏勘现场 | 自行踏勘，责任、费用等自负。 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 12 | 报价有效期 | 从响应文件提交截止之日起90日历日 |
| 13 | 响应文件份数 和要求 | 1.纸质文件:一份正本和四份副本（正本、副本单独密封，胶装）； 2.电子版文件：一份U盘（单独密封，PDF格式及WORD格式各一份，电子版U盘内容须和纸质文件正本内容完全一致，否则视为无效响应）。 |
| 14 | 签字和盖章 要求 | 在响应文件（正、副本）封面、密封骑缝处加盖本单位公章；响应文件正本按照磋商文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖本单位公章；响应文件的副本可采用正本的复印件。 注：供应商所加盖公章必须为单位公章，公章为鲜章，其他印章（如合同专用章、财务专用章、管理专用章等章）均不予认可。 |
| 15 | 响应文件提交 | 截止时间：2024年11月09日09时30分（北京时间）。 开启时间：同响应文件提交截止时间。 地 点：济南市历下区姚家街道花影路华润置地广场南区6区3栋1507室。 |
| 16 | 是否允许提交备选报价方案 | 不允许 |
| 17 | 是否退还响应 文件 | 否 |
| 18 | 查询及使用供应商信用记录 | 供应商的信用记录（采购人、采购代理机构查询、留存） 1.信用信息的查询渠道： 通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询信用记录。 2.信用信息的使用规则： 采购人或采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单以及有重大违法记录（刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）等违法违规或失信主体拒绝其参与政府采购活动。 3.信用信息查询截止时点：同提交响应文件的截止时间。 |
| 19 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 20 | 最后报价 | 参加磋商的供应商在规定的时间内提交最后报价，并以最后报价为最终报价。如供应商在约定时间内未提交最后报价且不退出竞争，按其上一次报价作为最后报价。 |
| 21 | 确定成交供应商的方式 | 采购人委托磋商小组根据排名直接确定成交供应商。 |
| 22 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金。 R本项目收取履约保证金。 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金提交时间：签订合同后5个工作日内 履约保证金提交方式：☑保函 ☑支票 ☑电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定：竣工验收合格后5个工作日内，甲方无息退还履约保证金。 |
| 23 | 代理服务费 | 1.采购代理机构向成交供应商一次性收取代理服务费，收费标准在《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格 [2003]857 号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）规定的基础上下浮20%。 2.支付形式：现金或者电汇方式交纳。 3.支付时间：领取成交通知书前。 |
| 24 | 公证费/见证费 | 1.成交供应商在领取成交通知书前向公证/见证单位交纳公证费或者律师见证费。收费标准按照成交金额的0.1%计取，不足500元，按500元收取。 2.以现金或者电汇方式交纳。 |
| 25 | 验收方式 | 采购人自行组织验收 |

- 第二节  磋商须知正文

- 一、总  则

- 1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商“磋商须知表”（以下简称【须知表】）中所叙述的采购项目。

- 2.定义

2.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见【须知表】。

2.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见【须知表】。

2.3供应商：是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4成交供应商：是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

- 3.供应商资格要求：见【须知表】。

- 4.资金和预算

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

4.2项目预算金额或分包预算金额见【须知表】。

4.3供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分包预算金额的，其响应文件将被认定为无效响应。

- 5.磋商范围

5.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见【须知表】中规定。

5.2供应商参与多个分包磋商的，应以分包为单位编制响应文件，供应商应当对所参与分包磋商文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

- 6.标准和计量单位

6.1无论磋商文件中是否要求，供应商所承建工程均应符合国家强制性标准。

6.2与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

6.3除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 7.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

- 8.现场踏勘

8.1 现场踏勘：详见【须知表】。

8.2 踏勘现场的费用以及踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失等均由供应商自行承担。

8.3 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。一旦成交,供应商不得以任何借口提出额外补偿或延长合同期限等要求。

- 9.适用法律

本项目的采购人、代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、法规、部门规章及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到保护。

- 二、竞争性磋商文件

- 10.竞争性磋商文件的组成

10.1竞争性磋商文件由下列文件组成：

第一章  采购邀请

第二章  磋商须知

第三章  采购需求

第四章  磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章  评审办法

第六章  合同草案

第七章  附件格式

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的磋商文件进行的澄清、说明或者修改,构成磋商文件的组成部分，不可分割。

10.3磋商中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。

- 11.磋商文件的澄清、说明或者修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交报价文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。不足5日的，应当顺延提交报价文件的截止时间。

11.2澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有竞争性磋商文件的收受人具有约束力。各供应商在收到上述通知后，应及时以书面形式发送至邮箱sdbbqygl@163.com向采购代理机构回函确认。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。各潜在供应商应随时关注相关信息，因供应商自身原因导致未及时获取磋商文件的澄清或修改，采购代理机构不承担任何责任。

- 三、响应文件的编制

- 12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件

- 有效的营业执照；

（2）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

（3）安全生产许可证；

- （4）项目负责人（项目经理）的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书B证；

（5）法定代表人或负责人身份证明书、法定代表人或负责人授权书（如法定代表人/负责人参加磋商，则无需提供授权委托书）（见附件一、附件二）；

（6）财务状况报告或资信证明：应提供供应商2022年度或2023年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的本年度资信证明材料；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（见附件三）；

注：①依法在山东省缴纳税收和社会保障资金的供应商，参与山东省各级政府采购活动，在响应文件中提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，不再提供“依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料”。供应商可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关证明材料。③未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，须提供提交响应文件截止时间前近六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

- （8）供应商符合相应资格条件声明函（见附件四）；

（9）供应商认为需要提交的其他材料（如有，格式自拟）。

注：★以上各项资料均需提供复印件并加盖公章，按规定装订于响应文件中，未按要求提供资格证明材料的或提供资格证明文件不符合要求的均为资格审查不合格，按无效报价处理；供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整；复印件字迹、印章清晰，否则，提供原件查验。

12.1.2商务文件

（1）供应商简介（格式自拟）；

（2）响应函（见附件五）；

（3）报价一览表（见附件六）；

（4）已标价工程量清单（见附件七）；

（5）节能产品明细表（见附件八）；

（6）环境标志产品明细表（见附件九）；

（7）推荐性绿色采购产品明细表（见附件十）

（8）中小企业声明函（见附件十一）；

（9）残疾人福利性单位声明函（如符合：见附件十二）；

（10）业绩一览表（见附件十三）；

（11）项目管理机构（见附件十四）；

（12）服务承诺及合理化建议；

（13）商务偏离表（见附件十五）；

（14）竞争性磋商文件商务评审办法中要求提交的其他相关证明材料（若有，格式自拟）；

（15）供应商认为需要提交的其他资料（若有，格式自拟）。

12.1.3技术文件

- （1）施工组织设计（见附件十六）；

（2）技术偏离表（见附件十七）；

（3）供应商认为需要提交的其他资料（若有，格式自拟）。

12.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

- 13.报价要求

13.1本次磋商报价为非一次性报价，币种为人民币。供应商在首次提交的响应文件中的报价作为第一轮报价。第一轮报价结束后，根据磋商小组的意见进行后一轮报价。供应商每一轮报价超出采购预算（或分包金额）的按无效响应处理。

13.2供应商的报价应当遵守《中华人民共和国价格法》等法律、法规的相关规定。

13.3采购人和采购代理机构不接受可选择的磋商方案和磋商报价。任何有选择的或可调的磋商方案和磋商报价将被视为非响应性报价而被拒绝或视为无效。

13.4本项目总报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的人工费、材料费（设备费）、施工机械使用费、各项措施费、检验试验费、管理费、竣工后的卫生清理及垃圾清运费、已完工程及设备保护费、利润、规费、税金等一切费用。

13.5再次报价对总报价进行调整时，除暂估价及暂列金以外的单价按相应比例浮动，单价浮动后分部分项工程的质量等级及所选用的材料设备质量等级不得变更。否则，采购人有权取消成交供应商的成交资格，因此所造成的损失由成交供应商承担。

13.6报价应当根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

13.6.1本竞争性磋商文件；

13.6.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《市政公用工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）。

13.6.3《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022版）》；

13.6.4《山东省建筑工程消耗量定额》（2016版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016版）、《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016版）、《山东省市政工程消耗量定额》（2016版）。

13.6.5 磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

13.6.6建设工程设计文件（如有）及相关资料；

13.6.7清单中所列措施项目（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）；

13.6.8与工程项目相关的标准、规定等技术资料；

13.6.9市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

13.6.10其他的相关资料。

13.7本项目报价采用工程量清单综合单价报价。工程量清单中标价的综合单价或金额，应当包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

13.8已标价工程量清单中供应商没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。

13.9“投标报价汇总表”中的投标报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费和税金组成，并且“工程投标报价汇总表”中的投标报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费、税金的合计金额一致。

13.10采购范围内的各分部分项工程费，须按照规范考虑可靠详细的施工组织设计，并在响应预算中计算各项措施费用，施工中若出现按其施工组织设计无法实施的情况，则改变施工组织设计所增加的一切费用均由供应商自理。

13.11其他项目费中的暂列金额（如有），包含在投标总价和合同总价中，但只有施工过程中实际发生了、并且符合合同约定的价款支付程序，才能纳入到结算价款中。

13.12供应商应当特别注意：本项目给定的工程量清单序号、编码、项目特征、计量单位、工程量等均不得修改；如果供应商不执行以上规定，经磋商小组认定后作无效响应处理。

- 14.磋商保证金（若有）

- 本项目不向诚信记录良好的供应商收取保证金。

- 15.报价有效期

15.1报价有效期见【须知表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。报价有效期不足的将被视为无效响应。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长报价有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应当以书面形式提交。

- 16.响应文件的编制、签署及规定

16.1供应商应当仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

16.2供应商编写响应文件必须按上述响应文件的组成顺序排列并装订成册，并在首页编制“响应文件目录”。

16.3每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不一致，以正本为准。

16.4响应文件正本可用A4幅面的纸张双面打印，并由供应商的法定代表人/负责人或经其委托代理人按竞争性磋商文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖本单位公章。如对响应文件进行了行间插字、涂改或增删等修改，必须由供应商的法定代表人/负责人或其委托代理人在每一修改处签字或加盖单位公章。响应文件的副本可采用正本的复印件，但需在响应文件封面处加盖本单位公章。

16.5在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)可打印或用不褪色材料书写，并经供应商的法定代表人/负责人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位公章。

16.6为便于文件保存，纸质响应文件建议胶装密封制作；响应文件电子文档为PDF格式及WORD格式各一份，内容与纸质响应文件正本一致。

16.7因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清等所引起的不利后果由供应商自行承担。

- 四、响应文件的提交

- 17.响应文件提交截止时间

17.1响应文件提交截止时间详见【须知表】。

17.2采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 18.响应文件的密封和标记

18.1供应商应当将响应文件正本、副本、电子版文件分别密封，在封口处加盖供应商单位公章，并在封面明显处注明：

18.1.1项目编号、项目名称、标包、供应商名称（公章）、日期；

18.1.2每一密封封面上注明“于 年 月 日  之前不准启封（公章）”字样。

18.2响应文件未按上述要求密封、签章、标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

- 19.响应文件的补充、修改或者撤回

19.1供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。

19.2修改、补充的内容作为响应文件的组成部分。任何补充、修改的内容必须由供应商的法定代表人/负责人或其委托代理人签字或盖章，该修改、补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改、补充或变更。

19.4供应商在报价有效期内不得撤回其响应文件。

- 20.响应文件的提交和接收

20.1供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收

20.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

- 五、磋商及评审

- 21.磋商小组

21.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

21.3磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:

21.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

21.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事、高级管理人；

21.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

21.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

21.3.5与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 22.资格审查

22.1磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商提交的资格证明材料进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。

22.2采购人或采购代理机构将在提交响应文件截止时间至评审开始前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

22.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

22.2.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。

22.2.3查询及记录使用：供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

- 23.符合性审查

符合性审查是指磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照第二章《磋商须知》“三、响应文件的编制”中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

- 24.响应文件的澄清、说明或者更正

24.1磋商小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.1.1供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.1.2供应商拒不进行澄清、说明或者更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明或者更正的，或者签章不符合上述规定的，应当将其作为无效响应处理。

24.1.3供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分。

24.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

24.2.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

24.2.2报价一览表中，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

24.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

- 25.磋商

25.1磋商小组所有成员应当根据评审程序、评定成交的标准等事项集中与单一实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容。

25.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4每轮磋商中，参加磋商的供应商代表应当认真、准确、完整地记录磋商小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对磋商小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 26.最后报价

26.1磋商结束后，对于磋商文件中详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家。

26.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。供应商应当书面通知采购人、采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金（若有）。

26.4如供应商在约定时间内未提交最后报价且不退出竞争，按其上一次报价作为最后报价。

- 27.不合理报价

27.1磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

27.1.1供应商的书面说明材料包含人工费、材料费（设备费）、施工机具使用费、各项措施费、企业管理费、利润、规费、税金等，以及最后报价不会影响诚信履约能力的说明等。

27.1.2供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（负责人）或自然人本人或者其委托代理人签字确认。

27.1.3供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组应当将其响应文件作为无效响应处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的；

（4）签章不符合前述27.1.2的规定。

- 28.无效响应

28.1供应商有下列情况之一的，应当将其作为无效响应处理：

28.1.1在规定的截止时间之后提交响应文件的；

28.1.2响应文件未按竞争性磋商文件的规定密封、签署、盖章的；

28.1.3未按规定交纳保证金的（若有）；

28.1.4不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

28.1.5未经财政部门核准，提供进口产品的；

28.1.6报价超过本项目采购预算金额或分包金额的；

28.1.7未全部响应竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

28.1.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.9供应商恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

28.1.10属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效响应情形的。

28.2参与本项目同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

28.2.1不同供应商的响应文件联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

28.2.2不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

28.2.3不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

28.2.4不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的；

28.2.5其它涉嫌串通的情形。

- 29.比较与评价

29.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件规定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

29.2评审中，严格落实节能环保、中小企业、监狱企业和残疾人企业等政府采购政策。具体详见本磋商文件“第五章 评审办法”。

- 30.磋商终止

30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，并在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，除30.1.4项规定的情形外，重新开展采购活动:

30.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

- 31.成交候选供应商的推荐原则及标准

31.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

31.1.1评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

31.1.2评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

31.1.3其他情况，由磋商小组投票处理。

- 32.保密要求

32.1评审将在严格保密的情况下进行。

32.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 六、确定成交及合同授予

- 33.确定成交供应商

33.1采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.2本项目成交供应商确定方式详见【须知表】。

- 34.编写评审报告

评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

- 35.成交公告及成交通知书

35.1成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，以书面形式向成交供应商发出成交通知书，并在原磋商公告发布的媒体发布成交公告,公告期限为1个工作日。

35.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商都具有法律效力。除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

- 36.履约保证金或履约担保（若有）

36.1成交供应商应按照磋商须知中的规定向采购人缴纳履约保证金或提交履约担保。

36.2如果成交供应商没有按照上述规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 37.签订合同

37.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其有效组成部分等均为签订政府采购合同的依据。

37.2采购人应当在成交通知书发出之日起10日内与成交供应商签订政府采购合同。

37.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

37.4成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得转包成交项目，也不得违法分包。

37.5成交供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

37.5.1成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

37.5.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

37.5.3将政府采购合同转包；

37.5.4提供假冒伪劣产品；

37.5.5擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

- 38.费用

38.1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

38.2代理服务费：成交供应商在领取成交通知书前，应当按【须知表】中规定向山东毕博项目管理有限公司交纳代理服务费。

38.3公证/见证费：成交供应商在领取成交通知书前，应当按照【须知表】中规定向公证/见证单位交纳公证费或者律师见证费。

- 39.询问及质疑

39.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法依规作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

39.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，超出期限不予受理。

39.3提出质疑的供应商应当按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或代理机构将不予受理。

39.4供应商不得虚假或恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

39.5采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑函后7个工作日内作出答复，并以电子邮件方式或书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 40.履约验收

采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）及政府采购相关法律法规的要求进行验收。

# 第三章  采购需求

- 一、项目概况

本项目为泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目，主要施工内容为：彩色透水混凝土道路、成品仿木混凝土柱栏杆、仿木桩混凝土挡墙、青石条凿面台阶/芝麻灰花岗岩台阶、观景平台、绿化、喷灌等；具体内容详见本项目工程量清单及图纸。

- 二、项目要求

1.除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，则按照其中要求最严格的标准执行。

2.供应商应当坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。

3.供应商应当遵照有关法规要求，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应当经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。

4.供应商应当为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，供应商还应当为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

5.供应商应当在施工场地(现场)危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。

6.供应商应当采取一切必要的措施，防止环境污染、影响公共交通。任何因施工造成的环境污染、公共交通问题等，均由供应商负责解决并承担相应费用。

7.供应商应当根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

8.供应商应当建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

9.供应商应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。

10.供应商合理安排施工时间，不得影响周围居民的正常休息，不得影响交通道路的通行。供应商须负责做好施工现场、居民及相关管理部门等全部周边关系协调工作并承担因此产生的费用。因供应商协调不利导致的工程延期，责任由供应商承担。

11.供应商应当为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因供应商措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由供应商自己负责。

12.本工程采购人不提供临时供水、供电、临时道路、临时设施等，由供应商根据现场实际情况综合考虑，发生的相关费用包含在总报价中，供应商不得以此作为工期、费用索赔的条件或结算时追加任何费用的理由。

13.供应商违反相关相关法律、法规或主管部门规定受到行政处罚的，由供应商自行承担全部责任和费用。

14.在施工过程中，供应商对工程量等有异议时，需经采购人确认后进行施工，若擅自施工，其工程款不予支付；若需变更，供应商需提出书面申请，经采购人书面确认后方可施工。

15.隐蔽工程施工，在施工前、施工后均需采购人和相关单位负责人签字确认并附相关资料。

16.供应商须与施工人员签订劳动合同或用工书面协议，严禁发生拖欠工人工资的违法违规行为。

17.本项目竣工验收及移交相关事宜，按照国家及省、市相关规定及采购合同的约定执行。

18.其他要求：

- 18.1植物生长：对已成活的植物进行定期养护，并对长势不良、病虫害等问题进行有效处理。

- 18.2基础设施养护：对土壤、水质等基础设施进行定期检测和维护保养，确保植物的正常生长。

- 18.3设施维护：对园林景观工程中喷泉、喷雾设备、灯光等设施进行定期检测和维护，确保其正常使用状态。

- 18.4苗木质量要求

- (1)灌木类：自然状树形、冠幅优美，球状及塔状密实耐修剪、土球完整，无破裂或松散，无病虫害。地苗尽量用假植苗，应保证移植根系完整，土球完好，包装结实牢靠。

- (2)地被类:叶色健康，应修剪整齐，开花地被应尽量保留花朵，并保证袋苗土球完好，不应折枝、擦伤苗皮或误伤根系。

- 18.5责任养护期

- (1)养护等级：按现行市政园林工程等国家现行的相关专业质量验收规范验收，达到合格工程标准。

- (2)苗木成活率：养护期内要求苗木成活率需达到100%，否则以同种同龄同规格苗木进行补植。养护期内出现苗木死亡，供应商应自行补植，如不能按时进行补植，自接到采购人或监理人通知后必须在指定的时间内以同种同龄同规格苗木进行补植。供应商未按时补植新的苗木的，按签订的采购合同中该种苗木综合单价的两倍对采购人进行补偿。

- 18.6苗木规格小于竞争性磋商文件工程量清单中要求的技术规格的不予计量，大于技术规格的按成交报价计量。

三、工程量清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目 |  |  | 标段：泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 彩色透水混凝土道路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 196.222 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 78.4888 |  |  |  |  |
| 3 | 040202011001 | 碎石 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实 |  | m2 | 392.444 |  |  |  |  |
| 4 | 050201001006 | 园路 1.80厚C20混凝土 |  | m2 | 392.444 |  |  |  |  |
| 5 | 050201001001 | 园路 1.透水混凝土专用面层封闭剂 2.40厚6MM粒径C25彩色强固透水混凝土 |  | m2 | 377.445 |  |  |  |  |
| 6 | 011503002004 | 成品仿木混凝土柱栏杆 1.规格尺寸：DN150仿木混凝土柱，高度600mm，刷木纹漆，间距1500mm，石板植筋固定，DN30米白色粗麻绳，底部100mm厚C20混凝土垫层 2.说明：未尽事宜详见图纸设计 |  | m | 68.97 |  |  |  |  |
|  |  | 成品仿木混凝土柱栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101002009 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 4.58175 |  |  |  |  |
| 8 | 010103001009 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 3.0545 |  |  |  |  |
| 9 | 040303001007 | 混凝土垫层 1.100厚C20素砼垫层及靠背（素土夯实） 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 2.1687 |  |  |  |  |
| 10 | 011503002005 | 成品仿木混凝土柱栏杆 1.规格尺寸：DN150仿木混凝土柱，高度600mm，刷木纹漆，间距1500mm，石板植筋固定，DN30米白色粗麻绳 2.说明：未尽事宜详见图纸设计 |  | m | 61.09 |  |  |  |  |
|  |  | 仿木桩混凝土挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010101002003 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 13.794 |  |  |  |  |
| 12 | 010103001003 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 8.2764 |  |  |  |  |
| 13 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.100厚C20素砼垫层及靠背（素土夯实） 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 3.7934 |  |  |  |  |
| 14 | 040304004001 | 仿木桩混凝土挡墙 1.名称：成品仿木混凝土树桩挡墙 2.规格型号：每根直径120mm，高度400mm-600mm 3.说明：表面刷木纹漆，材料购置、运输、安装综合考虑，未尽事宜详见图纸设计 |  | m | 68.97 |  |  |  |  |
|  |  | 青石条凿面台阶/芝麻灰花岗岩台阶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010101002002 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 14.475 |  |  |  |  |
| 16 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 5.79 |  |  |  |  |
| 17 | 040202011002 | 碎石 1.100厚碎石垫层 2.素土夯实(压实系数≥0.93) |  | m2 | 28.95 |  |  |  |  |
| 18 | 010507004001 | 台阶垫层 1.100厚C20混凝土台阶垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.说明：模板等措施费综合考虑在报价中 |  | m2 | 28.95 |  |  |  |  |
| 19 | 041203008001 | 石台阶 1.青条石凿面台阶,(L=450-900,W=300-350,H=120-150) 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层,不露浆 |  | m2 | 28.95 |  |  |  |  |
|  |  | 观景平台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑木观景平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010101002004 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 40.32 |  |  |  |  |
| 21 | 010103001004 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 33.3905 |  |  |  |  |
| 22 | 040303001002 | 混凝土垫层 1.100厚素砼垫层 2.混凝土强度等级:C15商品混凝土 |  | m3 | 2.016 |  |  |  |  |
| 23 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.9 |  |  |  |  |
| 24 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.953 |  |  |  |  |
| 25 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.379 |  |  |  |  |
| 26 | 010505002001 | 无梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.456 |  |  |  |  |
| 27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋级别综合考虑 2.说明:钢筋植筋、搭接等综合考虑 |  | t | 1.4839 |  |  |  |  |
| 28 | 011404007001 | 塑木平台 1.25厚塑木地板 2.50*50*1.5镀锌钢方通龙骨 |  | m2 | 53.8 |  |  |  |  |
| 29 | 011503002001 | 仿木栏杆 1.4C12直筋，C6-200箍筋 2.外包网孔5*5铁丝网 3.1:1水泥砂浆灌浆 4.10厚1:1水泥砂浆抹面 5.10厚1:1水泥砂浆制作木纹造型 6.木纹漆饰面 7.说明：未尽事宜详见图纸设计 |  | m | 28.69 |  |  |  |  |
|  |  | 碎拼休息平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010101002007 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 44.627 |  |  |  |  |
| 31 | 010103001007 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 17.8508 |  |  |  |  |
| 32 | 040303001005 | 混凝土垫层 1.100厚素砼垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 8.9254 |  |  |  |  |
| 33 | 050201001004 | 园路 1.路面厚度、宽度、材料种类:300-500*50厚碎拼自然汀步休息平台 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.说明：中间缝隙100-200mm采用种植土植草，费用综合考虑在报价中 |  | m2 | 89.254 |  |  |  |  |
|  |  | 石材休闲平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010101002008 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 26.985 |  |  |  |  |
| 35 | 010103001008 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 10.794 |  |  |  |  |
| 36 | 040202011004 | 碎石 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实,压实系数＞94% |  | m2 | 53.97 |  |  |  |  |
| 37 | 040303001006 | 混凝土垫层 1.100厚素砼垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 |  | m3 | 5.397 |  |  |  |  |
| 38 | 050201001005 | 园路 1.路面厚度、宽度、材料种类:600X300X30厚烧面芝麻灰花岗岩铺装 2.找平层:25厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层：25厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 53.97 |  |  |  |  |
| 39 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 1.名称：成品不锈钢栏杆 2.说明：与原栏杆保持一致，满足图纸设计要求 |  | m | 14.84 |  |  |  |  |
| 40 | 010401003001 | 砖砌挡墙 1.高度：0.6m 2.说明：混合砂浆砌筑，满足图纸设计要求 |  | m3 | 0.5429 |  |  |  |  |
|  |  | 景石、汀步、坐凳及其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 050301005001 | 自然花岗岩景石 1.石料种类:自然花岗岩 2.石料规格、重量:详见图纸设计，满足甲方要求 |  | m | 60.06 |  |  |  |  |
| 42 | 05B002 | 塑木坐凳 1.型号规格详见图纸设计，满足甲方要求 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 43 | 050201013001 | 石汀步(步石、飞石） 1.石料种类、规格:石汀步 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆，详见图纸设计 |  | m3 | 7.692 |  |  |  |  |
| 44 | 011503002006 | 仿木栏杆 1.4C12直筋，C6-200箍筋 2.外包网孔5*5铁丝网 3.1:1水泥砂浆灌浆 4.10厚1:1水泥砂浆抹面 5.10厚1:1水泥砂浆制作木纹造型 6.木纹漆饰面 7.说明：未尽事宜详见图纸设计 8.部位：西侧北、西侧南水上汀步及碎拼休息平台临水处 |  | m | 20.21 |  |  |  |  |
| 45 | 05B003 | 挪移板房 1.内容：挪移板房 2.说明:含150mm厚C25混凝土垫层浇筑、100mm厚碎石垫层，板房移动措施费及其他所有费用综合考虑 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 050101010001 | 整理绿化用地 1.土丘坡度要求:按设计等高线放线、挖土、堆土、分层铺土、细整，达到具备绿化施工条件。 |  | m2 | 1121 |  |  |  |  |
| 47 | 050101011001 | 绿地起坡造型 1.根据图纸地形塑造，人机配合地形塑形 |  | m3 | 560.5 |  |  |  |  |
| 48 | 050102001001 | 栽植乔木 1.种类:日本晚樱 2.胸径或干径:10cm-12cm 3.株高、冠径:高度300-350mm、冠幅300-350mm 4.备注:全冠种植、树干通直、树形饱满,分枝点1.2米以上 |  | 株 | 7 |  |  |  |  |
| 49 | 050102001002 | 栽植乔木 1.种类:绚丽海棠 2.胸径或干径:10cm-12cm 3.株高、冠径:高度300-350mm、冠幅300-350mm 4.备注:全冠种植、树干通直、树形饱满,分枝点1.2米以上 |  | 株 | 6 |  |  |  |  |
| 50 | 050102001003 | 栽植乔木 1.种类:日本红枫 2.胸径或干径:9cm-10cm 3.株高、冠径:高度280-300mm、冠幅250-280mm 4.备注:全冠种植、树干通直、树形饱满,分枝点1.2米以上 |  | 株 | 6 |  |  |  |  |
| 51 | 050102002001 | 栽植灌木 1.种类:无刺构骨球 2.冠丛高:150-160cm 3.冠幅:150-160cm 4.备注:球形优美、树形饱满 |  | 株 | 19 |  |  |  |  |
| 52 | 050102002002 | 栽植灌木 1.种类:金森女贞球 2.冠丛高:150-160cm 3.冠幅:150-160cm 4.备注:球形优美、树形饱满 |  | 株 | 20 |  |  |  |  |
| 53 | 050102002003 | 栽植灌木 1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:180-200cm 3.冠幅:150-160cm 4.备注:球形优美、树形饱满 |  | 株 | 30 |  |  |  |  |
| 54 | 050102002004 | 栽植灌木 1.种类:大叶黄杨球 2.冠丛高:180-200cm 3.冠幅:150-160cm 4.备注:球形优美、树形饱满 |  | 株 | 12 |  |  |  |  |
| 55 | 050102007001 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:大叶黄杨 2.株高或蓬径:40-45cm,冠幅25cm 3.备注:冠幅饱满,49棵/㎡ |  | m2 | 101 |  |  |  |  |
| 56 | 050102007002 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:小叶黄杨 2.株高或蓬径:25-30cm,冠幅20-25cm 3.备注:冠幅饱满,64棵/㎡ |  | m2 | 86 |  |  |  |  |
| 57 | 050102007003 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:30-35cm,冠幅20-25cm 3.备注:冠幅饱满,64棵/㎡ |  | m2 | 51 |  |  |  |  |
| 58 | 050102007004 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:30-35cm,冠幅20-25cm 3.备注:冠幅饱满,64棵/㎡ |  | m2 | 67 |  |  |  |  |
| 59 | 050102007005 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:黄菖蒲 2.株高或蓬径:15cm,冠幅15-20cm 3.备注:冠幅饱满,64芽/㎡ |  | m2 | 116 |  |  |  |  |
| 60 | 050102007006 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:水生鸢尾 2.株高或蓬径:15cm,冠幅15-20cm 3.备注:冠幅饱满,64芽/㎡ |  | m2 | 33 |  |  |  |  |
| 61 | 050102007007 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:玉簪 2.株高或蓬径:20cm,冠幅15-20cm 3.备注:冠幅饱满,49丛/㎡ |  | m2 | 32 |  |  |  |  |
| 62 | 050102007008 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:睡莲 2.株高或蓬径:15cm,冠幅15-20cm 3.备注:冠幅饱满,4盆/㎡ |  | m2 | 38 |  |  |  |  |
| 63 | 050102007009 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:荷花 2.株高或蓬径:25cm,冠幅25-30cm 3.备注:冠幅饱满,64芽/㎡ |  | m2 | 111 |  |  |  |  |
| 64 | 050102007010 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:芒草 2.株高或蓬径:20-30cm,冠幅15-20cm 3.备注:冠幅饱满,2-3年生容器苗,49株/㎡ |  | m2 | 54 |  |  |  |  |
| 65 | 050102007011 | 栽植色带 1.苗木、花卉种类:麦冬 2.株高或蓬径:15cm,冠幅10-15cm 3.备注:冠幅饱满,81丛/㎡ |  | m2 | 221 |  |  |  |  |
| 66 | 05B004 | 盆栽荷花 1.苗木、花卉种类:盆栽荷花 2.株高或蓬径:25cm,冠幅25-30cm 3.备注:冠幅饱满 |  | 盆 | 22 |  |  |  |  |
| 67 | 050102012001 | 铺种草皮 1.草皮种类:四季青草坪 2.铺种方式:件装,覆盖率百分之95 |  | m2 | 2242 |  |  |  |  |
|  |  | 喷灌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 010101002010 | 挖一般土方 1.土壤类别:土石方综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 168.32 |  |  |  |  |
| 69 | 010103001010 | 回填方 1.密实度要求:满足图纸设计 2.填方材料品种:素土夯实 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 13.44 |  |  |  |  |
| 70 | 010404001001 | 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:沟底10cm砂垫层 |  | m3 | 21.04 |  |  |  |  |
| 71 | 050103001001 | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE15喷灌塑料给水管 2.管件品种、规格:三通、弯头等管件综合考虑 |  | m | 41 |  |  |  |  |
| 72 | 050103001002 | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE25喷灌塑料给水管 2.管件品种、规格:三通、弯头等管件综合考虑 |  | m | 71 |  |  |  |  |
| 73 | 050103001003 | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE32喷灌塑料给水管 2.管件品种、规格:三通、弯头等管件综合考虑 |  | m | 79 |  |  |  |  |
| 74 | 050103001004 | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE40喷灌塑料给水管 2.管件品种、规格:三通、弯头等管件综合考虑 |  | m | 65 |  |  |  |  |
| 75 | 050103001005 | 喷灌管线安装 1.管道品种、规格:PE50喷灌塑料给水管 2.管件品种、规格:三通、弯头等管件综合考虑 |  | m | 7 |  |  |  |  |
| 76 | 050103002001 | 喷灌配件安装 1.名称：喷灌喷头 2.管道附件、阀门、喷头固定方式:塑料旋转式喷头，固定方式综合考虑 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 77 | 040504001001 | 砌筑井 1.名称：砖砌闸阀井 2.说明:设防坠网，未尽事宜详见图集MS101-2-13、14及图纸设计 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 78 | 040502005002 | 阀门 1.名称：闸阀 2.规格型号:详见图纸设计，满足现场需求 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 79 | 040504001002 | 砌筑井 1.名称：砖砌泄水井 2.说明:设防坠网，未尽事宜详见图集MS101-2-58、59及图纸设计 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | 040502008001 | 套管制作、安装 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN80 3.部位：管道过路处 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 81 | 040502008002 | 套管制作、安装 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN70 3.部位：管道过路处 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 82 | 040502008003 | 套管制作、安装 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN40 3.部位：管道过路处 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单与计价表(二) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目 |  |  | 标段：泰山学院求真大道南侧未了湖区域步游路建设采购项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011702001001 | 基础垫层 1.基础类型:基础垫层模板 2.说明：含模板安拆、运输等 |  | m2 | 20.514 |  |  |  |  |
| 2 | 011702001002 | 独立基础 1.基础类型:独立基础模板 2.说明：含模板安拆、运输等 |  | m2 | 19.6 |  |  |  |  |
| 3 | 011702002001 | 矩形柱 1.类型:矩形柱模板 2.说明：含模板安拆、运输等 |  | m2 | 26.04 |  |  |  |  |
| 4 | 011702006001 | 矩形梁 1.类型:矩形梁模板 2.说明：含模板安拆、运输等 |  | m2 | 33.306 |  |  |  |  |
| 5 | 011702015001 | 无梁板 1.类型:板模板 2.说明：含模板安拆、运输等 |  | m2 | 59.18 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泰山学院未了湖景观道路工程-南侧 |  | 标段：泰山学院未了湖景观道路工程-南侧 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 54205.68 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 |  |  |  | 54205.68 | — |

注：总报价中应包含控制价评审费1000.00元。

- 四、商务条件

1.工期：30日历天（绿化部分：10日历天），具体以采购人开工令为准。

2.质量要求：合格。

3.质保期：执行国家现行规定。

4.缺陷责任期：2年。

5.养 护 期：一年。

6.施工地点：采购人指定地点。

7.付款方式：本项目无预付款，工程竣工验收合格且工程结算审计定案后付至审计定案值的100%。合同签订后成交供应商须向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，验收合格5个工作日内，采购人无息退还履约保证金。履约保证金退还后，不得影响后期服务。

- 第四章  磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）：

- 一、技术要求

……

- 二、服务要求

……

- 三、合同草案条款

……

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，不需要填写；如有实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

# 第五章  评审办法

本项目将按照磋商文件第二章 磋商须知中“五、公开唱价、磋商及评审”“六、确定成交及合同授予”以及本章的规定评审。

一、评审方法

综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1.资格审查

详见第二章 磋商须知第22条。资格审查表详见本章附件1。

2.符合性审查

详见第二章 磋商须知第23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.磋商

详见第二章 磋商须知第25条。

4.最后报价

详见第二章 磋商须知第26条。

5.比较及评价

5.1磋商小组对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行比较和评价。评分细则详见本章附件3。

5.2在磋商期间，对响应文件的澄清、说明或者更正，按磋商须知第24条内容执行。

5.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按磋商须知第27条内容执行。

6.无效响应

详见第二章磋商须知28条。

7.成交候选供应商的推荐原则及标准

详见第二章磋商须知第31条。

三、确定成交供应商

（一）磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（二）采购人书面委托磋商小组根据排名确定成交供应商。

附件1：《资格审查表》

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册 | 合法有效 |  |  |  |
| 2 | 以磋商文件规定的方式获取磋商文件 | 真实有效 |  |  |  |
| 3 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证及安全生产考核合格证书（B证） | 按要求提供，合法有效。 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或负责人）身份证明书（如适用） | ①按给定格式填写 ②按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或负责人）授权委托书 | ①按给定格式填写 ②按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 财务状况报告或资信证明 | ①信息完整 ②按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商提供的相关证明材料或未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商提供的提交响应文件截止日前近六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明材料 | ①按要求提供 ②合法有效 |  |  |  |
| 8 | 供应商符合相应资格条件声明函 | ①按要求提供 ②合法有效 |  |  |  |
| 9 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照磋商文件规定的审查期间内进行查询） | 无不良信用记录 |  |  |  |
| 10 | 磋商须知须知表中要求的供应商资格要求 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”。

2、审查结论填写“通过”或“不通过”。

审查人签字：

日      期：

## 附件2：《符合性审查表》

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | ①按给定格式填写 ②响应磋商文件实质性要求 ③按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 | ①按给定格式填写 ②响应磋商文件实质性要求 ③按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 已标价工程量清单 | 响应磋商文件实质性要求 |  |  |  |
| 4 | 工期、质保期 | 响应磋商文件要求 |  |  |  |
| 5 | 报价有效期 | 响应磋商文件实质性要求 |  |  |  |
| 5 | 强制节能产品（若有） | ①按规定提供 ②响应磋商文件实质性要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”。

2.审查结论填写“通过”或“不通过”。

磋商小组成员签字：

日期：

- 附件3：《评分细则》

评分细则

1.评分因素以及分值

| 评分因素 | 价格部分 | 技术部分 | 商务部分 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 50 | 20 | 100 |

2.价格部分

| 评审 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×30%×100，高于预算控制价的报价为无效报价。 注：计算报价得分时，所有的分值计算均保留两位小数。 |

3.技术部分

| 评审 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 | 50 | 1.施工组织设计总体方案（包括但不限于施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分）是否科学、合理、可行进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 2.劳动力、机械设备和材料投入计划等是否合理、科学进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 3.工程质量控制方案及保障措施：根据工程质量控制目标是否明确，是否满足磋商文件要求及国家强制性建设标准，质量保障措施是否科学、合理、可行，进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣1分，扣完为止。 4.工程进度计划及保障措施：根据工程进度计划是否清晰合理，是否符合项目整体建设进度要求，进度保障措施是否到位、可行，进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 5.安全文明施工方案及安全保障措施:根据方案是否合理完善、是否具有操作性、预警性，安全保障措施是否科学、合理、可行，进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 6.成本控制方案及措施：根据方案及措施是否科学、合理、具有操作性进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 7.关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。根据方案及措施是否科学、合理、具有操作性，进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 8.扬尘污染防治等环境保护措施根据方案内容是否详实、完善，是否符合国家环境保护的法律、法规和有关规定，进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 9.对可能发生的紧急情况处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险、应急实施方案等）的措施，进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 10.设备材料：供应商拟投入本项目施工所用的设备材料技术指标性能是否符合采购人要求及国家环保要求,质量可靠，进行综合评审，满分5分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 |

4.商务部分

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 业绩 | 6 | 自2021年1月1日起至提交响应文件截止日，具有同类项目业绩，每有一项得2分，最多得6分。（时间以合同签订日期为准） 注：需将以上要求的合同复印件制作在响应文件中并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 人员 配备 | 6 | 1.根据供应商提供的组织管理机构、岗位设置情况进行综合评分，满分3分。组织管理机构完善、岗位设置科学、合理得3分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 2.根据供应商配备的团队人员的结构组成、专业水平进行综合评分，满分3分。人员组成合理、专业水平高，能高效完成本项目需求的得3分，在此基础上根据以上评审因素，每发现一处不完善或存在瑕疵的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 服务承诺及合理化建议 | 5 | 供应商每有一条经评审小组认可的具有实质性的承诺及合理化建议，得1分，最高5分。 |
|  | 报价合理性 | 3 | 根据报价的市场价情况进行综合评分，满分3分。报价合理符合市场规律得3分，每发现一处不合理或不符合市场规律的扣1分，扣完为止。 |

5. 政策加分

5.1优先采购节能环保、推荐性绿色产品

(1)按《山东省节能环保产品政府采购评审办法》《山东省财政厅 关于进一步强化政府采购政策功能 支持绿色低碳高质量发展的指导意见》等有关节能环保、绿色采购的政策执行。

(2)属于政府优先采购和强制采购节能产品的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。对属于强制采购的产品类别，投标供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件须提供强制采购产品明细表，并附相关认证信息或具体查询网址。未按强制节能清单投标的，属于无效投标。

(3)加分幅度：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购，对属于优先采购的产品类别，分别给予认证产品价格评审总分值、技术评审总分值5%的加分，同等条件下，优先采购认证产品响应文件须提供优先采购产品明细表，并附相关认证信息或具体查询网址。

(4)响应文件须列出节能环保产品明细表（见附件），并符合制表要求。

(5) 本办法所称节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内和的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。

（6）本办法所称绿色产品，是根据国家市场监管总局公布的绿色产品评价标准清单及认证目录确定的产品，具有《绿色产品认证证书》，且证书在有效期之内。

5.2给予小微企业价格扣除

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《山东省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》规定执行，给予小型和微型企业价格扣除：

给予小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×95%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商时，供应商须提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责，否则不给予价格扣除。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

5.3 给予监狱企业价格扣除

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

①制服、消防设备和特种车辆采购，在项目评审时，对其产品给予10%的价格扣除。

②省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷政府采购项目，应当以相适应的采购方式采购或给予10%的价格优惠扣除政策，优先面向监狱企业采购。

③监狱企业生产或提供的办公用品、家具用具、车辆维修和保养服务等，可给予10%的价格扣除。

监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4给予残疾人福利性单位价格扣除

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.5本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

采购人采购的工程中涉及的建材及设备属于节能产品或环境标志产品或执行推荐性绿色采购标准的品目，依据品目清单和认证证明实施政府优先采购。

第六章  合同草案

山东省政府采购合同

（工程类）

项目名称：

合同编号：

计划编号：

采 购 人：

供 应 商：

采购代理机构： 山东毕博项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年    月    日

目   录

一、合同协议书

二、通用条款

三、专用条款

四、房屋建筑工程质量保修书

五、安全生产合同

一、合同协议书

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程批准文号：       。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《供应商承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥           元)；

其中：

暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

供应商项目经理：                     。

六、资金来源

预算内资金        元；财政专户资金：      元；自筹资金：      元。

七、付款方式

□一次性支付方式： 

□分期支付方式：                                       

□其他支付方式：                                        

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函及其附录；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款；

5.技术标准和要求；

6.图纸（如果有）；

7.已标价工程量清单或预算书；

8.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于                 签订。

十三、签订地点

本合同在                      签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章经山东毕博项目管理有限公司审核后生效。

十六、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，采购人执  份，供应商执  份，代理机构  份。

| 采购人： (公章) |  | 供应商： (公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |

二、通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）的通用条款。

三、专用条款

合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）中的《专用条款》。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：供应商的书面承诺。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：               ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、济南市的地方法规和有关部门的规章、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第1.5条。

1.6 图纸和供应商文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；

采购人向供应商提供图纸的数量：2套；

采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。

1.7 联络

1.7.1采购人和供应商应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：采购人指定地点；

采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；

供应商指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：

1.11 知识产权

1.11.1关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2. 采购人

2.2 采购人代表

采购人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。

(2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，供应商自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经采购人确认后承担费用。

(5)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：采购人按部门规定办理。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：符合国家、行业标准，满足施工需要。

(7)图纸会审和设计交底时间：由采购人通知具体时间。

(8)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。

(9)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商。

3. 供应商

3.1 供应商的一般义务

（5）供应商提交的竣工资料的内容：完整准确的竣工图纸。

供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套。

供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。

供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。

（6）供应商应履行的其他义务：

A.供应商按照规定办理环保、安全施工等手续。

B.严格执行国家农民工用工相关规定，及时支付农民工工资，并对其工作安全等事宜负责，若因此造成任何责任由供应商承担。

C.供应商按照采购人和监理人的要求提交进度计划，并承担由此产生的责任和义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月不得少于24天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则中标人将承担中标金额2%的违约金。

3.2.3 供应商擅自更换项目经理的违约责任：采购人有权要求供应商进行赔偿，每发生一次扣除结算价的千分之五作为赔偿金。

3.2.4 供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。

3.3 供应商人员

3.3.1供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.3供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对采购人造成的工期延误和经济损失由供应商承担。

3.3.4 供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则供应商承担中标金额2%的违约金。

供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与报价文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天应向采购人支付违约金2000元，其他每缺一天应向采购人支付违约金300元，并在当月的工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   \    。

主体结构、关键性工作的范围：   \    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   \    。

其他关于分包的约定：   \    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   \    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

供应商是否提供履约担保：   \    。

供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：   \    。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（如有）。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  \  。

关于工程奖项的约定：  \  。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  \  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  \  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  \  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到中标通知书后三天内。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商

提供施工组织设计后七天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  \ 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因供应商原因导致工期延误

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金；工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之三向发包人支付违约金；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：供应商承担。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成7天内，将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）一式二份报采购人，采购人在2天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:执行通用条款。

10.5供应商的合理化建议

监理人审查供应商合理化建议的期限： / ；

采购人审批供应商合理化建议的期限： / ；

供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归采购人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。

付款方式：

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.3 工程试车

执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。

采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自竣工验收通过之日起2年。

16. 违约

16.1 采购人违约

执行通用条款。

16.2 供应商违约

16.2.1 供应商违约的情形

执行通用条款及有关条款规定。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                      人民法院起诉。

| 采购人： (公章) |  | 供应商： (公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |

四、工程质量保修书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

为保证                                  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商一致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。

（一）工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：

（二）质量保修责任期

质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（三）质量保修责任

1.属于修复范围和内容的项目，供应商应当在收到修复通知之日后7天内派人修复。供应商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应当承担赔偿责任。

4.质量保修完成后，由采购人或其指定的第三方专业公司（如监理等）组织验收。

（四）其他

双方约定的其他工程质量修复事项：无。

本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人、供应商双方共同签署。其有效期限至保修期满。

| 采购人： (公章) |  | 供应商： (公章) |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |

五、安全生产合同

为在                          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人                  (以下简称“甲方”)与供应商                  (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4． 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应当按照施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应当采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应当专门妥善保管之外，还应当配备有足够的消防设施，所有施工人员都应当熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应当随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应当定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应当按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲 方： |  | 乙 方： |
| --- | --- | --- |
| 单位名称(公章)： |  | 单位名称(公章)： |
| 住所： |  | 住所： |
| 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） |  | 法定代表人或授权代理人： （签字或盖章） |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 签订日期： |  | 签订日期： |

- 第七章  附件格式

## 附件一：《法定代表人/负责人身份证明书》

法定代表人或负责人身份证明书

致：山东毕博项目管理有限公司

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

附：法定代表人/负责人身份证复印件正反面

| 法定代表人/负责人身份证复印件 （正面） | 法定代表人/负责人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

注：自然人响应文件的无需提供。

## 附件二：《法定代表人或负责人授权书》

法定代表人或负责人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的法定代表人（法定代表人/负责人姓名、职务、身份证号码），现授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）代表我方参加（项目名称）采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务，我单位认可其行为和结果。

本授权书于    年   月  日签字生效。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人(签章)：

日  期：202  年    月    日

附：委托代理人身份证复印件正反面

| 委托代理人身份证复印件 （正面） | 委托代理人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

注：自然人参与响应的无需提供。

- 附件三：《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：采购人或采购代理机构

我方在参加  项目名称(项目编号、包号) 政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虛假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称（公章）:

日  期：202  年  月   日

注:

1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关证明材料。

2.未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

- 附件四：《供应商符合相应资格条件声明函》

供应商符合相应资格条件声明函

我单位参与（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，郑重承诺如下：

- （一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （二）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- （三）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- （四）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：202__年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 附件五：《响应函》

响  应  函

山东毕博项目管理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为           的              （项目名称）的磋商活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下内容并承担所有法律责任。

1.我方提交的响应文件，正本一份，副本四份，电子版文件一份。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、按质、按量完成各项施工任务。

3.我方愿按《中华人民共和国民法典》和磋商文件的规定履行合同义务、承担相应责任。

4.我方同意按磋商文件规定交纳代理服务费、见证费，遵守贵公司有关磋商的各项规定。

5.按照贵公司要求，提供与磋商有关的一切数据或资料，完全理解采购人或磋商小组不一定接受最低价的响应。

6.我方的报价自响应文件提交截止之日起有效期为    日历天。

7.我方承诺响应文件中的证明材料和澄清材料真实、合法、有效。

8.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

## 附件六：《报价一览表》

报 价 一 览 表

项目名称：

项目编号：

标    包：

单位：元

| 总报价 | 大写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |  |  |
| 工 期 |  |  |  |  |
| 质 保 期 |  |  |  |  |
| 养 护 期 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 级别及编号 |  |
| 对竞争性磋商文件的 认同程度 |  |  |  |  |

说明：1.本表中“总报价”是指承建工程的全部费用的报价。

- 2.任何有选择或有条件的报价，或者表中填写多个报价，均为无效响应。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

## 附件七：《已标价工程量清单》

投   标   总   价

采 购 人：

工 程 名 称:

投标总价（小写）：

（大写）：

供  应  商:

(单位盖章)

法定代表人

或其委托代理人：

(签字或盖章)

编制人：

（造价人员签字并盖专用章）

编制时间：         年       月      日

总  说  明

工程名称：

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                 第   页/共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                    第   页/共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 三 | 其他项目费（3.1+3.2+3.3+……3.8） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |

措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |
| 合 计 |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                 第    页  共    页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |
| 4 | 计日工 |  |  |  |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

暂列金额明细表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料暂估价一览表（不含设备）

工程名称：

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程设备暂估价一览表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专业工程暂估价表

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

特殊项目暂估价表

工程名称：

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

计 日 工 表

工程名称：

| 编号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：

| 顺序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 |  |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |
| 合 计：1+2 |  |  |  |  |

材料汇总表

工程名称:

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格、品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程设备汇总表

工程名称:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

人机汇总表

工程名称:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价需要的其他资料

（本项无格式）

注：对于磋商文件要求的内容，磋商文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

- 附件八：《节能产品明细表》

（一）节能产品（政府强制采购产品）明细表

项目名称：

项目编号：

标    包：

单位：元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 认证证书编号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：202__年____月____日

注：

1.政府采购节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。

- 2.如工程伴随的货物为政府强制采购产品（含执行强制性绿色采购标准的品目），必须按规定格式逐项填写，否则按无效响应处理

3.认证证明材料：提供获证产品认证证书复印件或网络查询截图（加盖供应商公章）。

4.获证产品信息的网络查询地址：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.如所报产品不是节能产品，则逐项填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

- 6.此表可根据需要同格式扩展。

（二）节能产品（政府强制采购产品除外）明细表

项目名称：

项目编号：

标    包：

单位：元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 认证证书编号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：202__年____月____日

注：

1.政府采购节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。

2.如工程伴随的货物为节能产品（政府强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3.认证证明材料：提供获证产品认证证书复印件或网络查询截图（加盖供应商公章）。

4.获证产品信息的网络查询地址：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.如所报产品不是节能产品，则逐项填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

- 6.此表可根据需要同格式扩展。

- 附件九：《环境标志产品明细表》

环境标志产品明细表

项目名称：

项目编号：

标    包：

单位：元

| 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

注：

1.环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单确定。

2.如工程伴随的货物为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

- 3.认证证明材料：提供获证产品认证证书复印件或网络查询截图（加盖供应商公章）。

- 4.获证产品信息的网络查询地址：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.如所报产品不是环保产品，则逐项填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

6.此表可根据需要同格式扩展。

- 附件十：《推荐性绿色采购产品明细表》

推荐性绿色采购产品明细表

项目名称：

项目编号：

标    包：

单位：元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 认证证书编号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人/负责人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：202__年____月____日

注：

1.政府采购绿色产品根据国家市场监管总局最新公布的绿色产品评价标准清单及认证目录确定。

2.如工程伴随的货物执行推荐性绿色采购标准品目，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3.认证证明材料：提供获证产品认证证书复印件或网络查询截图（加盖供应商公章）。

4.绿色产品获证产品信息的网络查询地址：详见中国绿色产品标识认证信息平台（www.chinagreenproduct.cn/GPIA/front）。

5.如所报产品不是绿色产品，则逐项填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

- 6.此表可根据需要同格式扩展。

- 附件十一：《中小企业声明函》

中小企业声明函(工程)

项目名称：

项目编号：

标    包：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为(企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为(企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：202  年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十二：《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

标    包：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

¨不属于符合条件的残疾人福利性单位。

¨属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人单位名称） 的（项目名称）采购活动承建工程，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

## 附件十三：《业绩一览表》

业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标    包：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目工期 | 合同价格 （万元） | 工程质量 | 合同复印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 后附 |
| 2 |  |  |  |  |  | 后附 |
| 3 |  |  |  |  |  | 后附 |
| ... |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）以上合同业绩须真实有效。

（2）提供提交自2021年1月1日起至提交响应文件截止日的合同复印件（至少包括合同首页、标的及标的金额页、签字盖章页等内容）。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

- 附件十四：《项目管理机构》

项目管理机构

结合项目规模、项目特点等，科学、合理地配备项目部人员，以加强工程施工现场管理、提升施工现场管理水平、促进工程质量和安全管理水平的提高、保证工程项目顺利实施。

主要内容见附表（参考）：

附表1：《项目管理机构配备情况表》

附表2：《项目负责人（项目经理）简历表》

附表3：《承诺书》

附表4：《主要项目管理人员简历表》

附表1：

项目管理机构配备情况表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 身份 证号 | 岗位 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注: 填写项目班子全部人员信息。

附表2：

项目负责人（项目经理）简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：1.项目负责人（项目经理）应当附建造师执业注册证书（一级建造师注册证书必须为电子证书）、安全生产考核合格证书和身份证复印件。

2.类似项目限于以项目负责人（项目经理）身份参与的项目。

附表3：

承 诺 书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往               （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理            （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202__年____月____日

附表4：

《主要项目管理人员简历表》

| 岗位名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 职业资格 |  |  | 职务 |  |  |
| 职业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |  |
| 本人情况简述： |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 工程名称 |  | 工程规模 | 任 职 | 备 注 |

注：1.主要管理人员指本项目技术负责人、施工、质检、安全等工作人员。

2.应当附身份证复印件，安全员应当附安全生产考核合格证书（C证）。

3.本表可按同样格式扩展。

## 附件十五：《商务偏离表》

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

标    包：

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件应答 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 |  |  |  |
| 2 | 质 保 期 |  |  |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |  |
| 4 | 施工地点 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他商务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

特别提示：

1.本表所列条款须一一予以响应，如完全响应竞争性磋商文件的商务条款要求，在“响应文件应答”一栏应逐项填写具体的响应内容或注明“完全响应”；如有偏离（包括正偏离、负偏离）的要具体说明；无偏离的注明“无”。

2.供应商须对照磋商文件要求，逐条说明响应情况，缺项视为负偏离。

- 附件十六：《施工组织设计》

施工组织设计

本项目施工组织设计，主要包括施工方案、质量保障措施、进度计划、安全文明施工要求等。

编制具体要求：

- 贯彻执行国家工程建设的法律、法规、政策、技术规范、规程和工程建设基本程序，采用文字并结合图表形式说明：施工组织设计总体方案，劳动力、机械设备和材料投入计划，工程质量控制方案及保障措施，工程进度计划及保障措施、安全文明施工方案及安全保障措施等科学确定施工方案；

- 结合项目工程特点，提出切实可行的工程质量、进度、成本控制、安全生产、文明施工、以及技术组织措施等，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

附：图表及格式（参考）

附表1：《拟投入的主要施工机械设备表》

附表2：《劳动力计划表》

附表3：《计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图》

附表1：

拟投入本工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可根据实际情况扩展。

附表2：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当按所列格式提交估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

附表3：

计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

1.供应商应当提交施工进度网络图或横道图，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度计划应当与施工组织设计相适应。

- 附件十七：《技术偏离表》

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

标    包：

| 序号 | 竞争性磋商文件的技术条款 | 响应文件应答 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工范围 |  |  |  |
| 2 | 施工内容 |  |  |  |
| 3 | 施工要求 |  |  |  |
| 4 | 项目部配备 |  |  |  |
| 5 | 其他技术要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：202  年    月    日

特别提示：

1.本表所列条款须一一予以响应，如完全响应竞争性磋商文件的技术条款要求，在“响应文件应答”一栏应当逐项填写具体的响应内容或注明“完全响应”；如有偏离（包括正偏离、负偏离）的要具体说明；无偏离的注明“无”。

2.供应商须对照磋商文件要求，逐条说明响应情况，缺项视为负偏离。

- 附件十八：《封面及封口格式》

封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 标包： 供应商名称（公章）： 日期： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 标包： 供应商名称（公章）： 日期： |
| --- | --- |

电子版文件 项目编号： 项目名称： 标包： 供应商名称（公章）： 日期：

封口格式

………………………于 年 月 日 之前不准启封（公章）………………………